Descrição	Estado	Prioridade	Iteração	Horas estimadas	Horas / trabalhadas	Horas que faltam
Lista das tarefas que pode ser reduzida através da busca		1	1ª Iteração	1
Tarefas devem ter: / Título / Corpo / Data de criação / Data limite para realização / Data de lembrete / Responsáveis / Status		1	1ª Iteração	1
Mostrar uma lista de assuntos na página inicial dos Assuntos		1	1ª Iteração	1
Visualizar todo o conteúdo de um assunto		1	1ª Iteração	1
Assuntos devem ter: / Título / Lista de tarefas / Lista de registros / Lista de eventos		1	1ª Iteração	2
Filtra a visualização dos assuntos da página inicial		2	1ª Iteração	2

Abrir uma tarefa para mostrar seus detalhes		1	2ª Iteração	1
Com uma tarefa aberta, podemos editar os dados da mesma		1	2ª Iteração	2
Duas possibilidades: / 1- com uma lista de tarefas escolhemos uma para ser excluída / 2- com uma tarefa aberta, podemos excluí-la / Em ambos os casos, precisamos confirmar a exclusão.		1	2ª Iteração	1
Remove-se um lembrete de uma tarefa ou evento		2	2ªIteração	2
Adiciona-se um lembrete à uma tarefa ou um evento que possui data. Ao criar informa-se quando o sistema enviará um e-mail para as pessoas relacionadas à atividade.		2	2ª Iteração	2
Lista dos eventos que pode ser reduzida através do filtro		2	2ª Iteração	1.5
Eventos devem ter: / Título / Data do Evento / Data de Criação / Horário / Local / Descrição		2	2ª Iteração	1
Com o assunto aberto, editamos seu titulo		2	2ª Iteração	1
Duas possibilidades: / 1- Com a lista de assuntos em mãos, escolho um assunto para excluir / 2- Dentro do assunto, o excluimos / Em ambos os casos, é necessário confirmar		2	2ª Iteração	2

Lista dos registros que pode ser reduzida através do filtro		1	3ª Iteração	1
Abrir um registro para mostrar seus detalhes		1	3ª Iteração	1
Filtrar os registros por data de criação, corpo ou título do mesmo através de um campo unificado		2	3ª Iteração	1
Duas possibilidades: / 1- com uma lista de registros escolhemos um para ser excluído / 2- com um registro aberto, podemos excluí-lo / Em ambos os casos, precisamos confirmar a exclusão.		2	3ª Iteração	1
Registros devem ter: / Título / Data de Criação / Conteúdo		2	3ª Iteração	1
Filtrar os eventos por datas, descrição ou título do mesmo através de um campo unificado		2	3ª Iteração	1
Abrir um evento para mostrar seus detalhes		2	3ª Iteração	0.5
Duas possibilidades: / 1- com uma lista de eventos escolhemos um para ser excluído / 2- com um evento aberto, podemos excluí-lo / Em ambos os casos, precisamos confirmar a exclusão.		2	3ª Iteração	1
Filtrar as tarefas por responsáveis, data limite, corpo ou título da mesma através de um campo unificado		2	3ª Iteração	1
Com um registro aberto, podemos editar os dados do mesmo		3	3ª Iteração	1
Com um evento aberto, podemos editar os dados do mesmo		3	3ª Iteração	1
Mostrar todas as tarefas ainda não realizadas		4	3ª Iteração	1
Para entrar no sistema é necessário possuir uma senha única		5	3ª Iteração	2