Sistema
N.E.R.D. da AAAMAT

Planejamento e Estimativas

João Machini de Miranda
Lucianna Thomaz Almeida
Thiago Rodrigues Colucci

Engenharia de Software
28/10/2009
Professor Gerosa

Histórico de Versão

Data	Versão	Descrição	Autor
26/10/09	0.1	Estimativa e Planejamento	Grupo inteiro
05/12/09	1	Estimativas e Planejamento revisado	Grupo inteiro

Plano do Projeto
# Introdução
Esse documento descreve o plano de desenvolvimento para o sistema N.E.R.D. da AAAMAT. Abaixo estará a descrição da maneira em que a nossa equipe estará organizada e os principais marcos de iteração e entrega.

# Organização do Projeto
Basicamente, o sistema N.E.R.D. não possui módulos indepententes, nem divisão entre de pacotes bem definitos, mas um conjunto de funcionalidades que trabalham em um conjunto. Dito isso e unindo ao fato de que a nossa equipe é formada por apenas três pessoas, todos os membros estão em cargo de todas as etapas do desenvolvimento, desde a criação dos artefatos até a implementação e testes.

# Práticas e métricas do projeto
Nossa equipe seguirá artefatos do OpenUP (http://www.eclipse.org/epf/downloads/ openup/openup_downloads.php). Além disso, adotaremos práticas de programação Extrema aplicadas no código: TDD, programação pareada, desenvolvimento iterativo e integração contínua.
Utilizaremos como medida da velocidade da equipe um gráfico de burndown de horas.
# Milestones e Iterações
Na tabela abaixo está descrito os principais datas de entrega do sistema N.E.R.D.

Iteração	Objetivos	Data de Entrega	Tempo estimado para execução
I1	Entregar versão dos artefatos planejamento e estimativas	02/11/09	8 horas
I2	Entregar versão dos artefatos de Modelagem / Criação do Banco de Dados	09/11/09	6 horas
I3	Entregar versão dos artefatos de Arquitetura e Design	16/11/09	8 horas
I4 / Milestone / 1	Implementação e testes da estrutura básica de criação de assuntos / Implementação e testes da estrutura básica de criação de tarefas dentro de assuntos	21/11/09	8 horas
I4 / Milestone / 2	Implementação e testes da estrutura básica de criação de registros e eventos / Implementação e testes da visualização e filtro do conteúdo de um assunto	25/11/09	14 horas
I4 / Milestone / 3	Implementação e testes de uma versão funcional do sistema com visualização, edição, criação e remoção dos conteúdos	30/11/09	14 horas

# Implantação
A cada meia hora, se os testes estiverem passando, haverá um deploy.

# Lições aprendidas
Ainda não há lições aprendidas.
Plano de Iteração
Introdução
Nesse plano descreveremos as atividades da Iteração de Desenvolvimento e Testes do projeto (iteração 4).

# 1. Milestones principais
Milestone	Date
Iteration start	16/11/09
1º Milestone	21/11/09
2º Milestone	25/11/09
3º Milestone e entrega do trabalho	30/11/09

# 2. Objetivos de alto nível
- Implementação e testes da estrutura básica de criação de assuntos
- Implementação e testes da estrutura básica de criação de tarefas, registros e eventos dentro de assuntos
- Implementação e testes da visualização e filtro do conteúdo
- Implementação e testes de uma versão funcional do sistema com visualização, edição, criação e remoção dos conteúdos
# 3. Tarefas de trabalho
Descrita na tabela “Tarefas de Trabalho”(“Work Items”)

# 4. Problemas
Issue	Status	Notes

# 5. Critério de avaliação de progresso
Como utilizaremos TDD e criaremos testes de aceitação para cada item, o primeiro dos nossos critérios para avaliar quanto de trabalho está feito, será porcentagem de testes de aceitação passando.
Além disso, a medida que fizermos testes de usabilidade, descobriremos se o cliente aprova ou não o sistema naquele momento.

# 6. Tarefas
Como nosso grupo é pequeno e o tempo da iteração é curto, todos participantes desenvolverão as tarefas em conjunto. As tarefas e seus status estarão descritos no “Work Items”.

## Tarefas versus objetivos
O único objetivo que não foi alcançado foi o filtro do conteúdo de um assunto.

## Work Items: Planejados versus completos
Todas as horas trabalhadas e o estado do desenvolvimento de cada uma das funcionalidades estão descritos na tabela “Work Items”. É fácil ver que completamos a grande maioria das funcionalidaes, mas deixamos de fazer filtros por falta de tempo.
## Tarefas versus Critério de avaliação de progresso
Um resumo detalhado dos nossos testes está no artefato Test-Cases and Test-Scripts. Obtivemos 212 casos de teste e 100% de cobertura de testes.